🛡️ Hoàng : THE "VAULT MASTER" (Chủ xị Database & Lõi tiền tệ)

Sprint 1: Đổ Bê tông móng (Ngày 1 - 3)

- [ ] Task 1.1: Khởi tạo Git BE (mkdir BE && npm init -y), cài đặt TypeScript, Prisma, Zod, Pino theo chuẩn.

- [ ] Task 1.2: Tự tay soạn file BE/prisma/schema.prisma chuẩn 2.0 (Gõ đủ 8 models: User, Campaign, Donation, Transaction, Campaign_Ledger, Disbursement, Campaign_Impact).

- [ ] Task 1.3: Chạy lệnh tạo DB Migration đầu tiên: npx prisma migrate dev --name init_v2_frozen.

- [ ] Task 1.4: Soạn file BE/src/config/prisma.client.ts: Khởi tạo Singleton Prisma + Gài Prisma Extension chặn đứng lệnh .delete() chuyển thành update deleted_at.

- [ ] Task 1.5: Viết script BE/prisma/seed.ts tự động tạo ra 2 tài khoản Admin, 3 tài khoản User và 4 Chiến dịch mẫu có sẵn tiền để cả team lấy data test.

Sprint 2: Chế tạo "Động cơ tiền tệ" (Ngày 4 - 7)

- [ ] Task 1.6: Viết CampaignLedgerService (src/modules/ledger/ledger.service.ts):

  - Hàm recordCredit(campaignId, amount, donationId): Bắn 1 dòng +tiền vào Ledger.

  - Hàm recordDebit(campaignId, amount, disbursementId): Bắn 1 dòng -tiền vào Ledger.

- [ ] Task 1.7: Viết hàm cập nhật tiền chiến dịch CampaignRepository.incrementCurrentAmount() bắt buộc sử dụng cú pháp Atomic: data: { current_amount: { increment: amount } }.

- [ ] Task 1.8: Soạn file src/utils/bigint.serializer.ts Monkey-patching kiểu BigInt sang String để Express không bị văng lỗi khi res.json().

Sprint 3: Kiểm toán & Đóng gói (Ngày 8 - 10)

- [ ] Task 1.9: Viết một câu SQL thuần (Raw SQL) chạy ngầm mỗi đêm: Đối soát SUM(Ledger_Credit) - SUM(Ledger_Debit) == Campaign.current_amount. Bắn cảnh báo Pino lỗi nếu lệch.

- [ ] Task 1.10: Hỗ trợ Dev 3 mở DB Transaction khi xử lý Webhook VNPay.

DO THỬ THÁCH (Definition of Done): Dev 1 chạy lệnh npx prisma db seed, sau đó gõ một câu lệnh nạp 50 triệu và rút 20 triệu. Nếu query ra số dư chiến dịch đúng bằng 30 triệu và trong Ledger có đúng 2 dòng lịch sử $\rightarrow$ PASS.

🎨 Tâm: THE "PIXEL DICTATOR" (Độc tài UI/UX & Giao diện)

Sprint 1: Lên khung rập chuẩn (Ngày 1 - 3)

- [ ] Task 2.1: Khởi tạo project FE (npm create vite@latest), cài TailwindCSS, cấu hình Absolute path @/*.

- [ ] Task 2.2: Cài đặt Shadcn/UI, ép cấu hình components.json nhả component vào đúng src/components/common.

- [ ] Task 2.3: Dựng bộ Layout chuẩn:

  - MainLayout.tsx: Có Navbar (hiện nút Đăng nhập/Avatar), Footer.

  - AuthLayout.tsx: Màn hình bọc cho Đăng nhập/Đăng ký chia đôi.

- [ ] Task 2.4: Viết file src/config/env.config.ts dùng Zod validate biến VITE_API_URL.

Sprint 2: Thi công 3 "Đại công trình" (Ngày 4 - 7)

- [ ] Task 2.5: Thi công HomeScreen: Lắp Ticker tiền chạy giả lập ở top, Hero banner, 3 cột Trust Pillars, và Lưới 3 chiến dịch khẩn cấp.

- [ ] Task 2.6: Thi công CampaignExploreScreen: Dựng thanh tìm kiếm dính (sticky search bar), thanh trượt ngang Category, Lưới 6 thẻ chiến dịch, và bộ Phân trang.

- [ ] Task 2.7: Thi công CampaignDetailScreen (Màn hình phức tạp nhất):

  - Chia grid 7-5. Cột trái: Ảnh hero + Thẻ chủ xị + 3 Tabs nội dung.

  - Cột phải: Thẻ Donate dính trượt (Sticky Card) + Thanh tiến độ % tiền.

  - Đặc biệt: Cài đoạn mã tạo thanh CTA bám đáy (fixed bottom-0 z-50) khi co về màn hình điện thoại.

Sprint 3: Cỗ máy Stepper & Hoàn thiện (Ngày 8 - 10)

- [ ] Task 2.8: Thi công CreateCampaignWizardScreen: Form Stepper 3 bước. Cài logic: gõ chữ ở form bên trái thì thẻ Mockup xem trước ở bên phải tự động nhảy chữ theo thời gian thực.

- [ ] Task 2.9: Tích hợp thư viện DOMPurify vào màn chi tiết để dọn sạch chuỗi HTML độc hại do Rich Text Editor sinh ra.

DO THỬ THÁCH: F12 mở chế độ Mobile (iPhone 12), vuốt từ trên xuống dưới màn hình Chi tiết chiến dịch. Nếu nút "Quyên góp" luôn nổi bám chặt ở đáy màn hình và không có thanh cuộn ngang $\rightarrow$ PASS.

⚡ Thắng: THE "PIPELINE ENGINEER" (Kỹ sư Thanh toán & Realtime)

Sprint 1: Nền tảng kết nối (Ngày 1 - 3)

- [ ] Task 3.1: Setup hạ tầng Socket.io bên BE và file src/lib/socket-client.ts bên FE.

- [ ] Task 3.2: Viết API GET /health bên BE trả về JSON: { mysql: "ok", redis: "ok", memory: "120MB", uptime: "24h" }.

- [ ] Task 3.3: Viết file src/lib/token-storage.ts bên FE để lưu Token vào LocalStorage chuẩn DAG (tránh lỗi circular).

- [ ] Task 3.4: Cấu hình file src/lib/axios.ts bên FE: Viết Mutex Queue 401 (hàng đợi tự động đi xin refresh-token khi API văng lỗi 401).

Sprint 2: Tác chiến Cổng VNPay (Ngày 4 - 7)

- [ ] Task 3.5: Viết API POST /donations/create-session: Nhận campaign_id, amount, is_anonymous $\rightarrow$ Tạo record Donation PENDING $\rightarrow$ Gọi SDK sinh URL thanh toán VNPay trả về FE.

- [ ] Task 3.6: Viết API GET /donations/vnpay-return: Nhận redirect từ VNPay sau khi user quét QR $\rightarrow$ Trả về trang thông báo "Thanh toán thành công / Thất bại" cho FE.

- [ ] Task 3.7: Viết API POST /donations/vnpay-webhook (Nhiệm vụ tối thượng):

  - Bắt IPN do server VNPay gọi ngầm.

  - Tự tay viết hàm băm Hash SHA512 xác thực chữ ký vnp_SecureHash.

Sprint 3: Khóa Lũy đẳng & Realtime (Ngày 8 - 10)

- [ ] Task 3.8: Viết Middleware src/middlewares/idempotency.middleware.ts sử dụng Redis (SETNX) gài vào trước Webhook VNPay.

- [ ] Task 3.9: Ghép luồng: Khi Webhook VNPay xác nhận tiền vào $\rightarrow$ Gọi LedgerService của Dev 1 $\rightarrow$ Bắn 1 tin nhắn Socket.io: "Một nhà hảo tâm vừa quyên góp 500k" ra màn hình trang chủ của toàn bộ user đang mở web.

DO THỬ THÁCH: Bật Postman, ném 1 Body Webhook thành công của VNPay vào API 3 lần liên tiếp trong 1 giây. Nếu DB chỉ ghi nhận +tiền đúng 1 lần, 2 lần sau trả về 200 OK nhưng tiền không tăng $\rightarrow$ PASS.

⚖️ Huy: THE "GATEKEEPER" (Chúa tể Admin & Kiểm duyệt)

Sprint 1: Cổng hậu cung (Ngày 1 - 3)

- [ ] Task 4.1: Dựng Layout Admin Portal bên FE (Sidebar gồm: Dashboard, Quản lý User, Kiểm duyệt Chiến dịch, Giải ngân, Tố cáo).

- [ ] Task 4.2: Viết API + UI: GET /admin/users (Lấy danh sách user kèm phân trang) và API PATCH /admin/users/:id/toggle-ban (Khóa/Mở tài khoản).

- [ ] Task 4.3: Viết API lấy thống kê tổng cho Dashboard: Tổng user, Tổng tiền hệ thống, Số chiến dịch đang Active.

Sprint 2: Lô-gíc Kiểm duyệt & Tố cáo (Ngày 4 - 7)

- [ ] Task 4.4: Viết API GET /admin/campaigns/pending và API PATCH /admin/campaigns/:id/moderate:

  - Nếu Client gửi status: ACTIVE $\rightarrow$ Đẩy cam lên web.

  - Nếu Client gửi status: REJECTED kèm reason $\rightarrow$ Trả cam về trang cá nhân của Creator kèm lý do từ chối.

- [ ] Task 4.5: Viết API POST /reports (User bấm tố cáo) và API GET /admin/reports (Admin xử lý đơn tố cáo: Bấm nút "Xóa chiến dịch vi phạm").

Sprint 3: Nghiệp vụ "Khóa Giải ngân" (Ngày 8 - 10) [Cực Khó]

- [ ] Task 4.6: Viết API Tạo phiếu giải ngân đợt 1 (POST /admin/disbursements). Khi Admin tạo thành công $\rightarrow$ Chuyển trạng thái cam sang DISBURSING.

- [ ] Task 4.7: Viết API Duyệt Bằng chứng tác động (Impact Proof).

- [ ] Task 4.8: Viết Lô-gíc Khóa: Khóa cứng nút "Tạo giải ngân đợt 2" nếu Creator chưa nộp chứng từ đợt 1 hoặc chứng từ đợt 1 chưa được Admin duyệt.

DO THỬ THÁCH: Lấy 1 chiến dịch đã gom đủ tiền. Tạo phiếu giải ngân đợt 1 (30%). Cố tình tạo tiếp phiếu giải ngân đợt 2 (30%) ngay lập tức. Nếu API quăng lỗi 403: Cần chứng từ đợt 1 để mở khóa đợt 2 $\rightarrow$ PASS.

🧩 Quyền : THE "PLUMBER" (Thợ sửa ống nước - Auth & Vệ tinh)

Sprint 1: Lõi Định danh (Ngày 1 - 3)

- [ ] Task 5.1: Viết API POST /auth/register (Validate password, băm Bcrypt).

- [ ] Task 5.2: Viết API POST /auth/login: Sinh access_token (trả về JSON) và refresh_token (nhét vào HttpOnly Cookie).

- [ ] Task 5.3: Viết API POST /auth/logout: Lấy refresh_token từ Cookie, ném vào Blacklist trên Redis kèm thời hạn sống bằng đúng thời hạn của token.

- [ ] Task 5.4: Cấu hình Zustand store (useAuthStore.ts) bên FE để lưu trạng thái đăng nhập của User.

Sprint 2: Hồ sơ & Cloudinary (Ngày 4 - 7)

- [ ] Task 5.5: Tích hợp SDK Cloudinary bên BE. Viết API POST /upload/image: Nhận file ảnh từ middleware Multer, đẩy lên Cloudinary $\rightarrow$ Trả về chuỗi secure_url.

- [ ] Task 5.6: Viết API GET /profile/me và PUT /profile/me (Cập nhật Tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Tiểu sử).

- [ ] Task 5.7: Ghép nối API Upload ảnh vào nút "Thay đổi Avatar" trên trang Profile và nút "Tải ảnh chiến dịch" trong form Stepper của Dev 2.

Sprint 3: Đánh giá xác thực & Quên Pass (Ngày 8 - 10)

- [ ] Task 5.8: Viết API POST /reviews (Gửi 1-5 sao kèm bình luận). Bắt buộc gài câu SQL check: User này đã từng có record status = SUCCESS tại bảng Donations của chiến dịch này chưa. Nếu chưa, quăng lỗi 403.

- [ ] Task 5.9: Viết luồng Quên mật khẩu:

  - Gửi mã OTP 6 số vào email user qua Nodemailer, lưu OTP vào Redis (TTL 5 phút).

  - API xác thực OTP $\rightarrow$ Cho phép đổi mật khẩu mới.